# COTIZACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Cotización para el desarrollo de un programa de escritorio tipo concurso televisivo, destinado a instituciones educativas para su proyección en pantalla durante eventos o competencias.

## 1. Descripción del Proyecto

El programa consiste en una aplicación de escritorio (Windows) que presenta una serie de preguntas de forma aleatoria, con un cronómetro de aproximadamente 15 segundos por pregunta. Al finalizar el tiempo, se mostrará automáticamente la respuesta correcta y se pasará a la siguiente pregunta. El sistema incluirá diseño visual tipo concurso televisivo, efectos de sonido y animaciones ligeras.

## 2. Alcance Técnico

- Plataforma: Programa de escritorio (Windows ejecutable .exe)
- Banco de preguntas: 120 preguntas (orden aleatorio)
- Cronómetro: 15 segundos por pregunta (visible)
- Funcionalidad: Mostrar pregunta, contar tiempo, mostrar respuesta, avanzar automáticamente
- Diseño: Interfaz tipo show televisivo, colores y animaciones
- Sonido: Efecto de cuenta regresiva y sonido de respuesta
- Control: Botón manual de avance y opción automática
- Salida: Compatible con proyección en pantalla grande
- Archivos incluidos: Programa ejecutable, manual de uso y base editable de preguntas

## 3. Cronograma y Costos

| Etapa | Descripción | Tiempo Estimado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diseño e interfaz visual | Diseño de pantallas, fondo tipo TV, colores institucionales, sonido, animaciones | 3 días |  |
| 2. Programación base | Lógica de preguntas aleatorias, temporizador, mostrar respuestas, control de flujo | 3 días |  |
| 3. Integración multimedia | Efectos de sonido, transiciones y prueba en proyector | 2 días |  |
| 4. Pruebas y documentación | Pruebas completas, ajustes visuales, entrega de manual | 1 día |  |

Total estimado: 9 días hábiles — $150 USD

## 4. Condiciones de Pago y Entrega

• El costo incluye diseño, desarrollo, pruebas y entrega del programa ejecutable listo para usar.
• No se requiere conexión a Internet para el funcionamiento.
• Se entregará un manual de uso y un archivo editable de preguntas.
• Forma de pago sugerida: 50% al iniciar y 50% al finalizar el proyecto.
• Entrega estimada: 9 días hábiles a partir de la aprobación de esta cotización.

## 5. Observaciones

Esta cotización puede ajustarse en función de requerimientos adicionales o cambios solicitados durante el desarrollo del proyecto.

Atentamente,

Diego Aguilar